# 基于星云平台的产业情报智能体建设方案

## 一、项目定位

本项目建议定位为：

# 产业情报智能体建设项目

副标题：

——依托星云平台构建重点产业动态感知、事件跟踪与决策支持能力

本阶段项目重点不直接定义为“产业风险因子智能体”，而是先建设“产业情报智能体”，解决产业信息分散、人工跟踪成本高、事件演化不清晰、管理层难以及时掌握产业动态等问题。

后续在产业情报数据持续积累、标签体系逐步稳定、事件识别和风险判断能力成熟后，再进一步迭代升级为“产业风险因子智能体”，将产业动态转化为可验证、可回溯、可发布的风控因子，逐步接入星云平台现有的因子挖掘、因子验证、策略推荐、策略回溯、策略陪跑和策略发布流程。

因此，本项目整体采用“两步走”策略：

第一步，建设产业情报智能体，先实现产业动态监测、结构化解析、事件时间轴、预警提示和情报看板。

第二步，迭代产业风险因子智能体，逐步将产业情报转化为风险因子、策略建议和风控决策依据。

## 二、项目背景

随着产业金融、产业研究、区域经济研判及重点客户管理需求不断提升，产业动态信息对业务决策和风险管理的影响越来越明显。

当前，产业相关信息广泛分布在政府网站、行业协会、主流媒体、微信公众号、短视频平台以及第三方舆情平台中，信息来源多、更新快、结构不统一，人工跟踪存在较高成本。

例如：

一是政策变化可能直接影响某一产业的发展方向。

二是安全事故、环保处罚、停工停产等事件可能提前反映企业或区域产业风险。

三是行业景气度变化、项目扩产、产业链波动等信息可能对客户经营状态产生间接影响。

四是短视频、公众号等新媒体信息往往具有传播速度快、发酵不确定性强的特点，容易形成突发舆情。

目前公司已具备一定数据采集和智能分析基础，但各类信息尚未形成统一的产业情报视角，也尚未与星云平台现有风控策略能力形成有效协同。因此，有必要在星云平台基础上建设产业情报智能体，作为产业动态感知和产业风险识别的前置能力。

## 三、现有能力基础

目前公司已经具备四类舆情和产业信息获取能力，为本项目落地提供了较好基础。

### 1. URL智能解析能力

现有系统支持通过输入URL，对目标网页进行自动解析，获取网页中的非结构化文本内容。

该能力目前已在部分反欺诈、客户核查、审批辅助场景中使用，可用于识别客户相关发言、涉诉信息、负面舆情等内容。

该方式的优势是接入灵活、覆盖面广，适合对政府官网、媒体文章、公告页面进行快速解析。

但其不足是输出内容多为非结构化文本，后续如果要用于产业分析，需要进一步建设内容解析智能体，将原始文本转化为结构化产业情报。

### 2. 微信公众号采集能力

当前已针对部分微信公众号建设了自动化采集能力，通过小手机自动访问公众号内容，提取产业相关信息，并通过邮件进行推送。

该方式适合监测产业类公众号、地方产业观察号、行业研究号等信息来源。

其优势是可以覆盖部分非官网、非传统媒体渠道，获取更加贴近产业一线的信息。

不足是目前更多体现为信息推送，仍需要人工阅读和判断，尚未形成统一标签、事件归并和趋势分析。

### 3. 抖音舆情监控能力

当前已有针对抖音账号的舆情监控能力，可以对固定账号内容进行采集和提取。

该能力可用于捕捉短视频平台上可能与产业风险相关的信息，例如工厂停工、安全事故、环保投诉、园区异常、群众举报等。

短视频平台信息具有早期暴露、传播速度快、情绪化表达明显等特点，对于突发事件的早期发现具有一定价值。

但该类数据噪声较高、真实性需要交叉验证，不适合直接作为决策依据，应作为风险线索来源，并与官方通报、权威媒体、第三方舆情源进行互证。

### 4. 第三方舆情数据源

公司可通过平安科技等第三方舆情风险平台获取相对稳定的数据源。

该方式适合作为基础数据底座和兜底能力，补充自建采集在覆盖范围、稳定性和权威性方面的不足。

但第三方数据源通常存在成本、接口依赖、数据颗粒度和业务适配度问题，因此不建议完全依赖外部数据源，而应将其作为多源数据体系中的重要组成部分。

## 四、与星云平台的关系

当前星云平台已经具备智能体能力和较完整的风控策略全流程能力，包括：

风控因子挖掘、因子验证、因子发布、策略推荐、策略验证、策略回溯、策略陪跑和策略发布。

因此，产业情报智能体不应独立建设为一个孤立系统，而应作为星云平台的外部产业信息感知能力，形成对现有风控策略体系的前置赋能。

第一阶段，产业情报智能体主要向星云平台提供：

一是产业动态信息。

二是重点事件跟踪。

三是风险线索提示。

四是产业情报看板。

五是事件时间轴和溯源信息。

第二阶段，在情报体系稳定后，再进一步向星云平台提供：

一是产业风险标签。

二是产业风险评分。

三是产业风险因子候选项。

四是策略调整建议。

五是风险因子验证样本。

通过这种方式，可以避免项目一开始就直接进入因子和策略层，降低落地难度，也更符合系统建设规律。

## 五、建设目标

### 目标一：构建重点产业情报感知能力

围绕重点产业、重点地区、重点企业和重点事件，整合公司已有URL解析、公众号采集、抖音监控和第三方舆情数据源，形成统一的产业情报数据入口。

重点关注以下信息：

政策发布、监管动态、产业规划、项目签约、企业扩产、企业停产、安全事故、环保处罚、市场波动、供应链异常、重大公共事件等。

### 目标二：构建产业情报结构化解析能力

针对采集到的非结构化文本、公众号内容、短视频摘要和第三方数据，利用智能体进行自动化解析，提取产业、地区、企业、事件类型、影响范围、情感倾向、风险程度、信息来源、发布时间等关键字段。

实现从“文章内容”到“结构化产业情报”的转化。

### 目标三：构建产业事件时间轴能力

针对同一事件的不同来源、不同阶段信息进行自动归并，形成事件发展时间轴。

时间轴应覆盖：

首次曝光、媒体传播、官方通报、调查进展、整改措施、监管处理、最新状态等关键节点。

每个节点应保留来源链接和发布时间，确保信息可追溯、可核查。

### 目标四：构建产业情报驾驶舱

面向管理层、业务条线和风控人员，建设产业情报可视化看板，展示重点产业动态、重点风险事件、区域产业热度、政策变化、负面事件趋势和最新预警信息。

重点不是展示新闻列表，而是帮助用户快速回答：

今天哪些产业值得关注？

哪些地区出现异常动态？

哪些企业或项目存在风险线索？

哪些事件正在发酵？

哪些政策可能带来机会或约束？

### 目标五：为后续产业风险因子智能体建设打基础

第一阶段沉淀产业标签、事件标签、区域标签、企业标签和风险标签，为后续构建产业风险因子提供数据基础。

后续可进一步将产业情报转化为：

地区产业风险指数、行业监管强度指数、企业负面舆情指数、产业热度指数、政策利好指数、产业事件风险指数等候选因子，再接入星云平台进行因子验证和策略应用。

## 六、总体架构设计

本项目建议采用“数据接入层、情报治理层、智能体分析层、产业情报应用层、星云协同层”的五层架构。

### 1. 数据接入层

接入公司已有四类数据能力：

URL解析数据、微信公众号采集数据、抖音舆情监控数据、第三方舆情平台数据。

后续可扩展接入：

政府官网、行业协会、主流媒体、地方官媒、产业媒体、企业公告、监管处罚公告等公开可信渠道。

### 2. 情报治理层

对接入的数据进行统一治理，包括：

数据清洗、重复内容识别、来源可信度标记、发布时间标准化、地区识别、产业识别、企业识别、事件归并、原文链接留存等。

该层主要解决不同来源数据格式不一致、内容重复、噪声较高、可信度不同等问题。

### 3. 智能体分析层

建设多个轻量级智能体，分别承担不同任务。

#### 内容解析智能体

负责将非结构化文本解析为结构化字段。

#### 产业识别智能体

负责识别信息所属产业、产业链环节和相关企业。

#### 事件分类智能体

负责判断事件类型，例如政策发布、安全事故、环保处罚、市场波动、项目签约等。

#### 情感与风险识别智能体

负责判断信息是正面、中性还是负面，并给出初步风险等级。

#### 事件归并智能体

负责识别多篇文章或多条视频是否属于同一事件，并合并形成事件卡片。

#### 时间轴生成智能体

负责生成事件发展过程，标注当前阶段和关键节点。

### 4. 产业情报应用层

面向用户提供可视化和业务应用能力，包括：

产业情报首页、重点产业监控、区域产业动态、事件时间轴、风险线索预警、产业专题报告、情报检索、情报订阅等功能。

### 5. 星云协同层

第一阶段主要实现与星云平台的轻量协同：

一是作为星云平台中的“产业情报中心”模块展示。

二是为风险管理、风险策略、风险知鉴等模块提供外部产业信息参考。

三是支持情报内容与客户、行业、地区、策略主题进行关联。

四是为后续产业风险因子智能体建设预留接口。

第二阶段再进一步打通因子中心和策略中心，实现情报到因子、因子到策略的闭环。

## 七、核心功能设计

### 1. 产业情报首页

首页用于展示重点产业总体动态。

建议包含：

重点风险事件、重点政策动态、重点产业热度、区域舆情分布、最新预警信息、今日新增情报、重点事件进展等内容。

首页应面向管理层，突出结论和变化，而不是简单展示文章列表。

### 2. 重点产业监控

支持按照产业进行监控，例如：

新能源、光伏、储能、机器人、半导体、低空经济、新材料、生物医药、智能制造等。

每个产业下展示：

最新政策、重点企业动态、重大事件、风险线索、行业热度、区域分布、事件趋势。

### 3. 区域产业动态

支持按照地区查看产业动态，例如全国、省、市、园区等维度。

可展示某地区近期重点产业事件、政策发布、企业动态、风险事件和舆情趋势。

该能力可服务于区域产业研究、产业招商、授信区域风险分析和重点客户管理。

### 4. 产业事件中心

将分散信息归并为事件。

每个事件形成事件卡片，包括：

事件名称、事件类型、涉及产业、涉及地区、涉及企业、首次曝光时间、最新进展、情感倾向、风险等级、信息来源、影响范围、处理状态。

### 5. 事件时间轴

针对重点事件生成完整时间轴。

时间轴节点包括：

首次曝光、媒体报道、官方通报、企业回应、调查进展、整改措施、处罚结果、恢复生产、事件结束等。

每个节点都应附带来源链接和摘要，保证可追溯。

### 6. 风险线索预警

对部分风险类事件进行提示，但第一阶段不直接生成风控策略。

预警类型包括：

安全事故、环保处罚、停工停产、监管调查、舆情发酵、供应链异常、市场价格大幅波动、区域突发事件等。

预警输出以“风险线索”形式呈现，避免直接做强结论。

例如：

“某地区新能源产业近期连续出现环保处罚及停产信息，建议关注相关企业经营稳定性。”

### 7. 产业情报报告

支持自动生成日报、周报、专题报告。

报告内容包括：

本期产业动态概览、重点政策变化、重点风险事件、重点企业动态、区域产业变化、需关注事项、后续跟踪建议。

该功能可以作为项目早期最容易体现价值的输出。

## 八、标签体系设计

第一阶段建议先建设面向产业情报的标签体系，而不是直接建设风险因子体系。

### 1. 基础标签

包括：

信息来源、发布时间、来源类型、原文链接、采集渠道、可信度等级。

### 2. 产业标签

包括：

产业大类、细分产业、产业链环节、上下游位置、关联企业、关联项目。

### 3. 地区标签

包括：

全国、省、市、区县、园区。

### 4. 事件标签

包括：

政策发布、监管动态、项目签约、企业扩产、企业停产、安全事故、环保处罚、市场波动、融资并购、供应链异常、公共事件等。

### 5. 情感标签

包括：

正面、中性、负面。

### 6. 热度标签

包括：

低热度、中热度、高热度、持续升温。

### 7. 风险线索标签

包括：

一般关注、重点关注、需跟踪、需预警。

第一阶段的标签主要服务于情报检索、事件归并、看板展示和预警提示。

第二阶段再基于这些标签进一步沉淀风险因子。

## 九、与风险因子智能体的迭代关系

本项目需要明确区分两个阶段。

### 第一阶段：产业情报智能体

核心目标是解决“看得见、跟得上、讲得清”的问题。

重点能力包括：

数据汇聚、结构化解析、产业标签、事件归并、时间轴、情报看板、风险线索预警、自动报告。

第一阶段不强调直接进入风控因子发布流程，也不直接自动生成正式策略。

输出内容主要是：

产业动态、重点事件、风险线索、情报报告和管理层看板。

### 第二阶段：产业风险因子智能体

在第一阶段稳定运行后，再逐步解决“可量化、可验证、可应用”的问题。

重点能力包括：

产业情报指标化、风险因子生成、历史样本回测、因子有效性验证、策略建议生成、策略陪跑反馈。

输出内容包括：

产业风险因子、产业热度因子、政策利好因子、企业舆情因子、地区产业风险指数等。

这些因子再进入星云平台的因子验证、策略推荐、策略验证和策略发布流程。

这种分阶段建设方式更加稳妥，既能快速形成汇报成果，也能为后续高级智能体建设打下基础。

## 十、实施路径

### 第一阶段：产业情报MVP建设

周期建议：1至2个月。

建设内容：

接入现有四类数据源。

建设基础标签体系。

建设内容解析智能体。

建设产业事件中心。

建设事件时间轴。

建设产业情报首页。

支持日报或周报自动生成。

阶段目标：

快速形成可展示、可试用、可汇报的产业情报中心原型。

### 第二阶段：产业情报能力增强

周期建议：2至3个月。

建设内容：

扩展数据源覆盖范围。

完善产业库、地区库、企业库、政策库。

提升事件归并准确率。

建设风险线索预警能力。

建设产业专题分析能力。

支持按照产业、地区、企业进行订阅。

阶段目标：

形成较完整的产业情报监测和分析能力，能够支撑业务条线日常使用。

### 第三阶段：产业风险因子探索

周期建议：3个月起。

建设内容：

将产业情报标签转化为可量化指标。

构建候选风险因子。

接入星云因子验证流程。

进行历史回测和效果评估。

探索策略推荐和策略陪跑联动。

阶段目标：

从产业情报中心升级为产业风险因子智能体，实现情报到因子、因子到策略的闭环。

## 十一、可行性评估

### 1. 技术可行性较高

公司已有URL解析、公众号采集、抖音监控和第三方舆情数据源能力，星云平台也已具备智能体和策略流程基础。

因此第一阶段不需要从零建设采集平台，而是重点建设数据治理、智能解析、事件归并和可视化应用。

### 2. 落地风险可控

第一阶段定位为产业情报，不直接做自动化策略发布，可以有效降低模型误判、数据不准和业务影响风险。

系统输出以“情报参考”和“风险线索”为主，重要事项仍可通过人工确认后进入后续处理流程。

### 3. 业务价值明确

项目可帮助管理层和业务人员更快掌握重点产业变化，减少人工检索和人工汇总成本，提高产业风险早发现能力。

同时，该项目可以为后续产业风险因子智能体提供持续数据积累和业务验证基础。

## 十二、主要风险及应对措施

### 风险一：数据来源稳定性不足

应对措施：

采用多源接入机制，不依赖单一数据源。

将第三方舆情数据作为兜底数据，将自建采集作为补充和增强。

### 风险二：非结构化内容解析准确率不足

应对措施：

通过提示词模板、标签规则、人工复核样本和持续优化机制提升解析准确率。

对高风险事件保留人工确认机制。

### 风险三：短视频和自媒体信息真实性不足

应对措施：

将短视频和自媒体信息定位为“风险线索”，不直接作为最终结论。

通过政府通报、权威媒体和第三方数据源进行交叉验证。

### 风险四：项目边界过大

应对措施：

第一阶段聚焦产业情报中心，不直接建设完整风控因子体系。

先覆盖重点产业、重点地区和重点数据源，再逐步扩展。

### 风险五：与星云平台融合不足

应对措施：

从项目初期就将产业情报中心作为星云平台模块进行设计，在菜单、权限、数据接口、用户体验和后续因子联动方面预留扩展能力。

## 十三、预期成果

第一阶段预期形成以下成果：

一是建设产业情报中心，实现多源产业信息统一汇聚。

二是形成产业动态、政策变化、风险线索和重点事件的结构化展示。

三是实现重点事件时间轴跟踪，提升事件全过程掌握能力。

四是形成产业情报日报、周报和专题报告能力。

五是为后续产业风险因子智能体建设沉淀标签、样本和数据基础。

第二阶段和第三阶段逐步形成以下能力：

一是产业风险标签体系。

二是产业风险量化指标。

三是产业风险因子候选库。

四是与星云因子验证和策略推荐流程联动。

五是形成产业情报到风险因子、风险因子到策略应用的闭环能力。

## 十四、汇报结论

本项目建议采用分阶段建设思路。

第一阶段重点建设“产业情报智能体”，依托公司已有URL解析、微信公众号采集、抖音监控和第三方舆情数据源能力，在星云平台中建设产业情报中心，实现重点产业动态感知、事件归并、时间轴跟踪、风险线索提示和管理层看板展示。

该阶段重点解决“产业信息分散、人工跟踪成本高、事件发展不清晰、管理层难以及时掌握动态”的问题，形成可快速落地、可展示、可汇报、可使用的成果。

后续在产业情报数据沉淀和标签体系成熟后，再进一步升级为“产业风险因子智能体”，将产业情报转化为可量化、可验证、可应用的风险因子，逐步接入星云平台现有的因子挖掘、因子验证、策略推荐、策略回溯、策略陪跑和策略发布流程。

最终形成：

产业情报感知在前，风险因子转化在后；

情报中心先落地，因子智能体再迭代；

信息监测先见效，策略赋能再深化。

通过该路径，可以在控制建设风险的前提下，逐步提升星云平台对外部产业动态的感知能力、分析能力和决策支持能力。